© BuyReadySite.com

# Detailed Implementation Checklist

## 0. До старта разработки

- Подтвердить, что extractor-spec.md - canonical implementation spec.

- Подтвердить, что scl_pipeline_v11.html binding только по retained visual patterns, а не по удаленным behaviors вроде suggested_stage.

- Получить отсутствующие артефакты: test_harness.py, pipeline-extraction-review.csv, pipeline-golden-results.csv.

- Подтвердить, что golden_test_set.json и pipeline-ai.fixtures.json действительно должны оставаться идентичными.

- Уточнить границы auto-nurture v1, чтобы не смешать pre-nurture attempt counter и post-nurture re-engagement tracking.

## 1. Extractor foundation

- Добавить в Prisma Deal.pipelineAiSignals и Deal.pipelineAiUpdatedAt.

- Сгенерировать migration без backfill.

- Добавить PipelineAiSignals type в frontend types.

- Создать pipelineAiService.ts параллельно aiService.ts.

- Вынести/reuse provider config, не ломая текущий Inbox AI.

- Собрать payload строго в формате [EXISTING SIGNALS] + [NEW INPUT].

- Реализовать fallback на conversation.aiSignals, если deal.pipelineAiSignals еще null.

- Реализовать per-deal in-memory queue keyed by dealId.

- Логировать model/tokens/cost по аналогии с classifyInbound.

- На AI error возвращать null, не ломая note-write path.

## 2. Extractor triggers and API

- Вызвать extractor после note_added / note_updated в DealController.updateDeal.

- Вызвать extractor на inbound SMS для deal в разрешенных active stages.

- Не вызывать extractor для FUNDED, CLOSED, слишком коротких текстов и прочих explicit skip conditions.

- Добавить POST /api/ai/extract-pipeline.

- Проверить auth/access model для manual re-run.

- Определить источник “most recent note” для re-run button, если note отсутствует.

## 3. Validation

- Положить fixtures в тестовую зону сервера.

- Перенести grader behavior из run_golden.py или завернуть Python reference runner.

- Добиться parity с expected field-level grading.

- Добавить узкие тесты на queue serialization.

- Добавить тест на fallback conversation.aiSignals -> deal.pipelineAiSignals.

- Добавить тест на skip conditions.

## 4. Frontend badges

- Протащить pipelineAiSignals в deal fetch/update response.

- Добавить industry badge.

- Добавить monthly revenue badge.

- Добавить use of funds badge.

- Добавить stacking chip с приоритетом ACTIVE > X-STACKED > STACKED BEFORE.

- Добавить placeholder rendering для пустых полей.

- Встроить badges в existing badge row DealCard.

- Встроить AI inline bar в DealPanel.

- Добавить trailing source label с pipelineAiUpdatedAt.

- Привести стили к v11 prototype patterns.

## 4.1 Prototype-driven pixel pass

- Сверить ai-inline-bar с prototype по layout, gaps, chip order и source label.

- Сверить ai-chip по filled/empty состояниям, typography и dashed placeholder state.

- Сверить stacking-badge по цвету, border и visual emphasis.

- Сверить quick-log-row / ql-btn с prototype modal section.

- Сверить state-pill-row с counter/remaining attempts strip.

- Сверить nurture-banner / modal-nurture-banner с prototype patterns.

- Отдельно проверить, что retained prototype elements не тянут обратно removed v1 behaviors.

## 5. Suggestion-only prefill rules

- Не перезаписывать deal.dealAmount, если rep уже ввел значение.

- Не перезаписывать deal.productType, если rep уже зафиксировал продукт.

- Не перезаписывать deal.nextAction, если rep уже задал следующее действие.

- Для pending_actions[0].timing показывать label-only, без автоматического вычисления даты.

- Для monthly revenue показывать AI suggestion как preselected/manual-confirmable state, а не silent write.

## 6. Re-run AI UX

- Добавить re-run link в header DealPanel.

- Вызвать POST /api/ai/extract-pipeline.

- Обновить local state после ответа без полного page reload.

- Обработать loading/error state для re-run.

- Защитить UI от repeated clicks и double-submit.

## 7. Auto-nurture backend

- Добавить contactAttempts, contactAttemptThreshold, lastEngagementAt в Deal.

- Добавить POST /api/deals/:id/log-attempt.

- Реализовать no_answer, texted, voicemail, connected, not_interested semantics.

- Для unsuccessful attempts увеличивать счетчик и писать auto-note + DealEvent.

- Для connected сбрасывать счетчик и обновлять lastEngagementAt.

- Для not_interested переводить в NURTURE с audit trail.

- Реализовать server-side auto-nurture trigger на пороге.

- Добавить/reset helper resetEngagement(dealId, reason).

- Подвязать reset helper к inbound SMS on deal.

- Подвязать reset helper к движению вперед по стадиям.

- Подвязать reset helper к manual admin override.

## 8. Auto-nurture UI

- Добавить quick-log row в notes section DealPanel.

- Добавить waiting-attempt banner на DealCard.

- Добавить тот же banner в DealPanel.

- Реализовать color shift по X / Y ratio.

- Реализовать pulse state у near-threshold красного состояния.

- Дать admin/manager способ менять threshold per deal.

## 9. Regression checks

- Проверить, что текущий manual note flow не ломается.

- Проверить, что текущий monthly revenue selector продолжает работать вручную.

- Проверить, что moveDeal не дает неверных reset/auto-nurture side effects.

- Проверить, что revive queue не начинает показывать лишние deal-ы.

- Проверить, что inbound SMS reset не сбрасывает счетчик у deals без связанной conversation.

- Проверить, что followUpType значения не ломают существующие nurture badges/tags.

- Проверить, что extractor и auto-nurture не конфликтуют по card real estate.

## 10. Release readiness

- Прогнать build/test для server и client.

- Пройти golden-set validation повторно после финальной интеграции.

- Проверить desktop и mobile rendering deal card/panel.

- Проверить loading/error/empty states.

- Подготовить короткий release note: что в scope, что не в scope, какие guardrails оставлены на v2.