© BuyReadySite.com

# Clarifying Questions And Handoff Gaps

## Обновление после ответа клиента

Следующие вопросы уже закрыты и больше не являются blockers:

- extractor-spec.md подтвержден как canonical behavior spec;

- scl_pipeline_v11.html подтвержден как binding visual target только для retained v1 elements;

- test_harness.py, pipeline-extraction-review.csv, pipeline-golden-results.csv получены;

- confirmed: grader logic нужно портировать из run_golden.py в TS runner, CSV использовать как comparison baseline;

- pipeline-ai.fixtures.json подтвержден как canonical source of truth, golden_test_set.json остается mirror file;

- confirmed: v1 auto-nurture scope ограничен attempt counter, WAITING banner, threshold move и reset paths из B.10.6;

- confirmed: rollout model = direct upgrade текущих pipeline surfaces, не отдельная parallel v2 system.

## Подтвержденные gaps в handoff-пакете

### 1. Missing files в исходном handoff были получены отдельно

Изначально в extractor-spec.md перечислялись:

- test_harness.py;

- pipeline-extraction-review.csv;

- pipeline-golden-results.csv.

В исходном scl-pipeline-ai-handoff/ этих файлов не было, но теперь они получены отдельно и больше не блокируют старт.

### 2. run_golden.py все еще нельзя запускать как есть без локальной адаптации

- Он ожидает test_harness.py;

- Он читает fixtures из ~/Desktop/scl-handoff-pipeline/;

- Он пишет результаты в ~/Desktop/scl-handoff-clean/.

Практический вывод: validation reference теперь достаточный, но runner все равно придется адаптировать под repo-local TS validation flow.

### 3. Два fixture-файла полностью дублируются

golden_test_set.json и pipeline-ai.fixtures.json полностью идентичны.

Это уже подтверждено: canonical source of truth = pipeline-ai.fixtures.json.

### 4. Prototype шире, чем финальный v1 scope

scl_pipeline_v11.html содержит элементы вроде urgency chip и stage suggestion UI, но в extractor-spec.md эти части уже убраны из v1.

Практический вывод: prototype нельзя читать как behavioral source of truth целиком. Его безопасно использовать как visual target только для retained patterns, что клиент теперь явно подтвердил.

## Оставшиеся точечные уточнения

### 1. followUpType semantics

- Подтвердите exact canonical values/casing для новых состояний GHOSTED и LOST.

- Это важно, потому что текущий pipeline UI уже опирается на несколько lowercase значений followUpType, и здесь возможен ненужный regression без явного согласования.

### 2. Re-run AI input source

- Если у deal нет сохраненной note, что должен делать Re-run AI:

  - брать latest saved client SMS,

  - или быть скрытым/disabled до появления note?

### 3. Admin threshold override UX

- Подтвердите, нужен ли override contactAttemptThreshold только для admin/manager или допускается rep-level override.

- Подтвердите, нужна ли история изменения threshold в DealEvent.

## Что я бы зафиксировал как safe interpretation прямо сейчас

Если стартовать с минимально рискованной трактовкой, я бы зафиксировал следующее:

- extractor-spec.md - canonical behavioral spec;

- scl_pipeline_v11.html - canonical visual spec только для retained UI patterns;

- AI extractor и auto-nurture - два независимых потока записи в разные поля Deal;

- rollout = direct upgrade текущих pipeline surfaces;

- pipeline-ai.fixtures.json - source of truth для тестов;

- v1 не включает stage suggestion automation, timing-to-date resolution, editable AI output и confidence scoring.