© BuyReadySite.com

# Master Work Checklist

## Назначение

Это наш основной внутренний рабочий чеклист на реализацию. Его задача - не дать нам пропустить ни backend foundation, ни prototype-driven UI, ни regression gates.

Главный принцип: сначала корректный функционал и data flow, затем pixel-close UI pass, затем regression and release hardening.

Второй обязательный принцип: после каждой фазы есть отдельный testing gate; без него в следующую фазу не идем.

## Phase 0. Scope lock

- Зафиксировать extractor-spec.md как canonical behavior spec.

- Зафиксировать scl_pipeline_v11.html как binding visual target только для retained v1 elements.

- Подтвердить validation assets:

  - test_harness.py получен как reference local harness;

  - pipeline-extraction-review.csv получен как 80-row reference validation baseline;

  - pipeline-golden-results.csv получен как 15-case golden baseline.

- Зафиксировать финальный source of truth для fixtures:

  - pipeline-ai.fixtures.json - canonical для server/tests/;

  - golden_test_set.json - standalone mirror для run_golden.py.

- Зафиксировать точную границу auto-nurture v1.

- Зафиксировать B.0 preservation requirement по rep ownership, deal sharing, Inbox Assign Rep, CONTACT Assigned Rep, rep chips и admin/My Convs scoping.

- Зафиксировать rollout model:

  - existing pipeline upgrade - базовый вариант по текущему ТЗ;

  - separate pipeline v2 rollout - отдельный scope, только если клиент явно это подтверждает.

### Scope lock notes

- Подтвержден retained v1 visual set:

  - ai-inline-bar;

  - ai-chip;

  - stacking-badge;

  - quick-log-row / ql-btn;

  - WAITING / attempt status banner.

- Подтверждено: existing production card hierarchy сохраняется, AI badges layer on top, а не заменяют текущий card layout.

- Подтверждено: Deal.assignedRepId и Deal.assistingRepIds являются do-not-touch platform ownership fields; Pipeline AI читает notes, но не меняет ownership.

- Подтверждено: Inbox action row, Assign Rep, CONTACT Assigned Rep, rep chip и Admin/My Convs scope остаются как есть.

- Подтверждено: для TS implementation нужно портировать grading logic из run_golden.py, а CSV использовать как comparison baseline.

- Подтверждено: v1 auto-nurture включает только attempt counter, quick-log buttons, WAITING X/Y banner, auto-move to NURTURE at threshold и reset paths из B.10.6.

- Подтверждено: post-nurture automation, scheduled re-engagement flows и time-based reminders остаются во v2.

## Phase 0 Gate. Pre-build alignment

- Подтвердить, что не строим новый pipeline с нуля, если это прямо не согласовано отдельно.

- Подтвердить, какие prototype элементы обязательны к pixel-close сравнению.

- Подтвердить, какие prototype элементы остаются вне v1.

### Remaining alignment questions

- Подтвердить canonical followUpType values/casing для новых GHOSTED / LOST состояний, чтобы не поймать regression с текущим lowercase UI.

- Подтвердить поведение Re-run AI, если у deal нет сохраненной note: брать latest client SMS или скрывать/disable action до появления note.

## Phase 1. Prototype extraction map

- Выписать UI elements, которые сравниваем с prototype pixel-close:

  - ai-inline-bar;

  - ai-chip filled/empty;

  - stacking-badge;

  - quick-log-row / ql-btn;

  - state-pill-row с attempts strip;

  - nurture-banner / modal-nurture-banner.

- Отдельно выписать prototype elements, которые НЕ возвращаем в v1:

  - suggested_stage;

  - old urgency-driven behavior outside retained scope;

  - editable AI extraction UI.

- Снять baseline map текущего pipeline против prototype:

  - что уже совпадает;

  - что требует доработки;

  - что выглядит похоже визуально, но не покрыто по functional behavior.

- Отдельно сверить WAITING X/Y ATTEMPTS banner с retained v1 target из ответа клиента.

## Phase 1 Gate. Prototype review

- Для каждого retained элемента зафиксировать: current state, target state, validation method.

- Подготовить список элементов для pixel-by-pixel сравнения после реализации.

## Phase 2. Extractor backend foundation

- Добавить Deal.pipelineAiSignals.

- Добавить Deal.pipelineAiUpdatedAt.

- Поднять pipelineAiService.ts parallel to Inbox AI.

- Встроить strict payload format.

- Сделать fallback conversation.aiSignals -> deal.pipelineAiSignals.

- Реализовать queue per dealId.

- Добавить structured logging.

- Обеспечить safe failure mode без note-write regression.

## Phase 2 Gate. Backend foundation testing

- Прогнать узкие unit tests по extractor helpers.

- Проверить migration shape и типы без побочных schema regression.

- Проверить, что note save path не ломается при AI error.

- Проверить, что queue не создает race condition на одном dealId.

## Phase 3. Trigger wiring and API

- Trigger from note_added.

- Trigger from note_updated.

- Trigger from allowed inbound client SMS stages.

- Skip on FUNDED, CLOSED, too-short payloads and other explicit skip cases.

- Add POST /api/ai/extract-pipeline.

- Confirm source behavior for manual re-run.

## Phase 3 Gate. Trigger testing

- Проверить note_added trigger отдельно.

- Проверить note_updated trigger отдельно.

- Проверить inbound client SMS trigger отдельно.

- Проверить skip conditions отдельно.

- Проверить manual re-run endpoint отдельно.

## Phase 4. Validation foundation

- Port grading logic from run_golden.py into TS test runner.

- Add fixtures to server tests.

- Use pipeline-golden-results.csv as comparison baseline for the 15-case golden run.

- Use pipeline-extraction-review.csv as comparison baseline for the 80-row corpus run.

- Pass field-level parity against golden cases.

- Add tests for queue serialization.

- Add tests for skip conditions.

- Add tests for fallback inheritance behavior.

## Phase 4 Gate. Validation testing

- Прогнать golden set целиком.

- Сверить field-level parity с expected grading behavior.

- Проверить, что fallback inheritance не теряет ранние сигналы.

- Проверить, что partial/fail cases читаемы и пригодны для отладки.

## Phase 5. Frontend data plumbing

- Add PipelineAiSignals type.

- Extend deal fetch shape.

- Extend local component state where needed.

- Keep manual rep input canonical.

- Ensure AI values are suggestions, not silent overwrites.

- Preserve Deal.assignedRepId and Deal.assistingRepIds as-is in every Pipeline AI frontend/API payload.

- Preserve Inbox Assign Rep button and CONTACT Assigned Rep field while adding any new AI surfaces.

- Preserve rep chip visibility in Admin and My Convs views.

- Preserve admin-only Admin/My Convs toggle and non-admin My Convs lock.

## Phase 5 Gate. Data plumbing testing

- Проверить, что client получает новый payload без поломки старого deal UI.

- Проверить, что empty/null signal states не ломают рендер.

- Проверить, что manual values rep-а не затираются AI suggestions.

## Phase 6. DealCard implementation

- Render industry badge.

- Render monthly revenue badge.

- Render use of funds badge.

- Render stacking chip with correct priority order.

- Render placeholder/empty states only where spec requires.

- Keep existing card hierarchy intact.

## Phase 6 Gate. DealCard testing

- Проверить badge rendering на каждом signal state.

- Проверить stacking priority order на всех 3 состояниях.

- Проверить, что текущие card badges и hierarchy не ломаются.

- Сделать pixel-by-pixel compare по DealCard retained elements.

## Phase 7. DealPanel implementation

- Render AI inline bar above stage/product row.

- Render trailing source/extracted-time label.

- Add re-run AI action.

- Integrate suggestion-only prefill behavior.

- Preserve existing manual revenue/product/action flows.

## Phase 7 Gate. DealPanel testing

- Проверить AI inline bar на full/partial/empty state.

- Проверить re-run AI loading/error/success path.

- Проверить suggestion-only prefill behavior.

- Проверить, что ручные controls продолжают работать как раньше.

- Сделать pixel-by-pixel compare по DealPanel retained elements.

## Phase 8. Auto-nurture backend

- Add contactAttempts.

- Add contactAttemptThreshold.

- Add lastEngagementAt.

- Add log-attempt endpoint.

- Implement all 5 quick-log semantics.

- Implement resetEngagement() helper.

- Reset on inbound SMS.

- Reset on Connected.

- Reset on forward stage move.

- Trigger auto-move to NURTURE at threshold.

- Preserve audit trail in DealEvent.

## Phase 8 Gate. Auto-nurture backend testing

- Проверить каждую quick-log semantics отдельно.

- Проверить reset triggers отдельно.

- Проверить threshold trigger отдельно.

- Проверить DealEvent audit trail отдельно.

- Проверить, что revive queue semantics не ломаются.

## Phase 9. Auto-nurture UI

- Render quick-log row in DealPanel.

- Render waiting-attempt banner on DealCard.

- Render same status area in DealPanel.

- Implement color-ratio thresholds.

- Implement near-threshold pulse state.

- Add admin threshold override if confirmed in scope.

## Phase 9 Gate. Auto-nurture UI testing

- Проверить visual states low / mid / near-threshold.

- Проверить counter math и remaining attempts display.

- Проверить quick-log UX from rep perspective.

- Сделать pixel-by-pixel compare по quick-log row и attempt status elements.

## Phase 10. Pixel-close prototype pass

- Для каждого retained элемента сравнивать не только visually close, а именно pixel-by-pixel.

- Compare chip order with prototype.

- Compare spacing, border, and typography of badges/chips.

- Compare banner layering against existing card hierarchy.

- Compare modal section placement for AI bar and quick-log row.

- Compare desktop layout density.

- Compare mobile survival and wrapping behavior.

- Validate that functionality was not broken while matching visuals.

## Phase 10 Gate. Visual sign-off

- У каждого retained элемента есть comparison result: match / acceptable delta / needs correction.

- Исправить все critical visual deltas до финального release gate.

- Повторно проверить, что визуальные правки не внесли functional regression.

## Phase 11. Regression gate

- Inbox AI remains unaffected.

- Existing note save/update flows remain unaffected.

- Existing manual product and revenue controls remain unaffected.

- Existing rep ownership remains unaffected: primary rep, assisting reps, deal sharing, scoped sockets.

- Existing Inbox assignment UI remains unaffected: action-row Assign Rep, CONTACT Assigned Rep, rep chips.

- Existing Admin/My Convs scoping remains unaffected and totals remain scoped correctly.

- moveDeal remains safe.

- Revive queue remains correct.

- No bad followUpType regressions in current nurture UI.

- No race conditions on rapid note updates.

## Phase 11 Gate. Full regression testing

- Пройти backend regression по связанным flows.

- Пройти frontend regression по inbox, pipeline, deal panel.

- Пройти manual operator path как реальный пользователь.

- Зафиксировать найденные edge cases до release.

## Phase 12. Release gate

- Server tests pass.

- Client build passes.

- Golden validation passes.

- Loading/error/empty states checked.

- Desktop and mobile checked.

- Final scope note prepared: what is in v1 and what stays deferred.

## Phase 12 Gate. Final sign-off

- Нет открытых blockers по functional logic.

- Нет открытых critical deltas по prototype compare.

- Нет открытых regression issues по затронутым flows.

- Подготовлен safe release summary.

## Non-negotiable quality rules

- Не менять prompt/schema contract без явного основания.

- Не перетирать manual rep values silently.

- Не менять Deal.assignedRepId / Deal.assistingRepIds из AI extractor, badge rendering или visual pass.

- Не удалять Inbox Assign Rep, CONTACT Assigned Rep, rep chip и Admin/My Convs toggle/lock.

- Не возвращать removed behaviors только потому, что они есть в prototype.

- Не выпускать auto-stage logic без audit-safe validation.

- После каждого существенного шага делать focused validation, а не оставлять проверки на конец.