© BuyReadySite.com

# SCL Pipeline AI - Analysis Package

## Статус

Это analysis-only пакет по handoff из scl-pipeline-ai-handoff/.

- К реализации пока не приступаем.

- Цель этого пакета - разложить scope, сложность, сроки, риски и вопросы до старта разработки.

- Оценки ниже даны для одного сильного full-stack разработчика с текущим состоянием этого репозитория.

## Что было проанализировано

- handoff-артефакты: extractor-spec.md, scl-pipeline-ai-extractor.md, golden_test_set.json, pipeline-ai.fixtures.json, run_golden.py, scl_pipeline_v11.html;

- текущая backend-база под AI и pipeline:

  - server/src/services/aiService.ts

  - server/src/routes/ai.ts

  - server/src/controllers/dealController.ts

  - server/prisma/schema.prisma

- текущие frontend surfaces под pipeline:

  - client/src/components/pipeline/DealCard.tsx

  - client/src/components/pipeline/DealPanel.tsx

  - client/src/types/index.ts

  - client/src/services/api.ts

## Короткий вывод

Это не три изолированные задачи. Реальный фундамент здесь такой:

- Сначала нужно собрать backend/data layer для нового Deal.pipelineAiSignals и trigger wiring.

- Потом поверх этого можно безопасно делать badges/chips и re-run UX.

- Auto-nurture - это отдельный platform mechanic с собственными полями, endpoint-ами, reset-правилами и regression-рисками.

Главный practical вывод: самая важная часть проекта не во фронтенд-бейджах, а в backend-логике, data flow и audit-safe state transitions.

## Предварительная оценка

- AI extractor: medium-high complexity;

- Frontend badges + DealPanel integration: medium complexity;

- Auto-nurture mechanic: high complexity;

- QA, regression, golden validation: mandatory, не optional.

При fixed scope и Copilot-assisted implementation базовая рабочая оценка: 5-7 рабочих дней.

После последних ответов клиента основные scope blockers закрыты. На текущий момент остаются только несколько узких implementation clarifications, но они не мешают начинать подготовку к реализации.

## Что лежит в этой папке

- SCOPE_AND_TIMELINE.md - детальный разбор 3 workstreams и сроков;

- IMPLEMENTATION_CHECKLIST.md - подробный чеклист по внедрению;

- MASTER_WORK_CHECKLIST.md - наш основной внутренний рабочий чеклист по фазам, quality gates и prototype-pass;

- MEDIATOR_MESSAGE.md - готовый текст для посредника/клиента;

- CLARIFYING_QUESTIONS_AND_GAPS.md - список уточнений и проблем handoff.

## На что стоит обратить внимание сразу

- extractor-spec.md подтвержден как canonical behavior spec;

- scl_pipeline_v11.html подтвержден как binding visual target для retained v1 elements;

- pipeline-ai.fixtures.json подтвержден как source of truth для тестов;

- rollout подтвержден как direct upgrade текущих pipeline surfaces;

- run_golden.py и test_harness.py остаются reference artifacts, но validation flow все равно нужно переносить в repo-local TS runner.

## Prototype review

Да, HTML prototype просмотрен не поверхностно, а по ключевым binding-элементам UI. Внутрь чеклиста уже вынесены конкретные элементы, которые нужно сравнивать и повторять:

- ai-inline-bar;

- ai-chip и placeholder states;

- stacking-badge;

- quick-log-row / ql-btn;

- state-pill-row с attempt counter;

- nurture-banner / modal-nurture-banner.

Это значит, что перед стартом кодинга нужен короткий alignment pass по границам v1.